Projekt: Software Engineering

(DLMCSPSE01_D)

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Informatik

Projektdokumentation

Jessica Krautheuser

Matrikelnummer: IU14129800

Tutor: Prof. Dr. Dirk Simon

Abgabedatum: 27.09.2026

Inhalt

Tabellenverzeichnis	III

Abkürzungsverzeichnis	IV

1. Projektidee	1

2. Projektübersicht	1

2.1 Projektziel	1

2.2 Spielprinzip	1

2.3 Zielgruppe	2

2.4 Kundennutzen	2

2.5 Projektumfang	3

3. Risikomanagement	5

4. Zeitplanung	7

Literaturverzeichnis	IV

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Risikomatrix	5

Tabelle 2: Arbeitspakete	7

Tabelle 3: Zeitplan	8

Tabelle 4: Meilensteine	8

# Abkürzungsverzeichnis

A		Auswirkung

AP		Arbeitspaket

E		Eintrittswahrscheinlichkeit

GUI		Graphic User Interface

M		Meilenstein

# 1. Projektidee

Im Rahmen des Projekts wird ein Spiel mit dem Titel Mystic Maze entwickelt. Das grundlegende Spielprinzip orientiert sich an dem Gesellschaftsspiel „Das verrückte Labyrinth“ des Ravensburger Verlags (Ravensburger AG, o. J.). Dabei wird ein aus einzelnen Kacheln bestehendes Spielfeld während des Spielverlaufs dynamisch verändert. Die Spieler müssen das Labyrinth gezielt verschieben, um Wege zu bestimmten Zielen zu öffnen und gleichzeitig die Möglichkeiten der Mitspielenden einzuschränken.

Im Gegensatz zum grundlegenden Spielprinzip von „Das verrückte Labyrinth“ wird Mystic Maze insbesondere durch Spezialkacheln sowie individuelle Charakterfähigkeiten erweitert. Dadurch entstehen zusätzliche taktische Entscheidungsmöglichkeiten und ein eigenständiges Spielkonzept.

Die Anwendung wird in Python entwickelt und als Webanwendung bereitgestellt.

# 2. Projektübersicht

## 2.1 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Konzeption und Entwicklung einer vollständig spielbaren Webanwendung, die das beschriebene Labyrinthspiel bereitstellt.

- Im Mittelpunkt stehen folgende Ziele:

- Entwicklung eines dynamisch veränderbaren Labyrinths auf einem rasterbasierten Spielfeld

- Umsetzung eines vollständigen, regelbasierten Spielablaufs

- Unterstützung von mindestens zwei Spieler an verschiedenen Endgeräten

- Kommunikation und Synchronisation der Spielzustände zwischen mindestens zwei Endgeräten innerhalb desselben lokalen Netzwerks beziehungsweise WLANs

- Integration von normalen und speziellen Labyrinthkacheln

- Integration verschiedener Zielkarten

- Verwendung unterschiedlicher Spielcharaktere mit individuellen Fähigkeiten

- grafische und intuitive Bedienung über Web-Graphic User Interface (GUI)

- saubere Trennung von Spielregeln, Spiellogik und GUI

- Entwicklung einer Anwendung, die automatisiert und manuell getestet werden kann

## 2.2 Spielprinzip

Zu Beginn einer Partie wird ein Labyrinth aus quadratischen Kacheln erzeugt. Die Kacheln besitzen unterschiedliche Wegverläufe:

- gerade Wege

- Kurven

- T-Kreuzungen

- Kreuzungen

Zusätzlich existieren besondere Kacheln mit zusätzlichen Spieleffekten.

Zu Beginn eines Spielzugs erhält der aktive Spieler eine freie Labyrinthkachel. Diese kann gedreht und anschließend an einer zulässigen Position in das Spielfeld eingeschoben werden. Dadurch verschiebt sich eine vollständige Reihe oder Spalte des Labyrinths und die gegenüberliegende Kachel wird aus dem Spielfeld herausgeschoben.

Anschließend darf sich die Spielfigur des aktiven Spielers über alle miteinander verbundenen Wege bewegen. Ziel ist es, bestimmte auf Zielkarten angegebene Orte oder Artefakte zu erreichen.

Sobald das aktuelle Ziel erreicht wurde, wird die nächste Zielkarte aktiviert. Eine Partie endet, sobald ein Spieler alle ihm zugewiesenen Ziele erreicht hat.

Mystic Maze erweitert dieses grundlegende Spielprinzip insbesondere durch Spezialkacheln und individuelle Charakterfähigkeiten. Dadurch entstehen zusätzliche taktische Entscheidungsmöglichkeiten:

- Spezialkacheln

  - Portal: ermöglicht den Wechsel zu einem zweiten Portal

  - Tor: blockiert einen Weg, bis ein entsprechendes Schlüssel-Artefakt gefunden wurde

- Charakterfähigkeiten

  - Magier: darf einmal je gesuchtem Artefakt eine Kachel auf dem Spielfeld drehen

  - Wächter: darf Tore durchschreiten, ohne das benötigte Schlüssel-Artefakt zu besitzen

## 2.3 Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe besteht aus Personen, die strategische Brett-, Puzzle- und Casual-Games bevorzugen. Angesprochen werden insbesondere:

- Jugendliche und Erwachsene

- Gelegenheitsspieler

- Fans taktischer Gesellschaftsspiele

- Personen, die lokale Mehrspieler-Spiele spielen möchten

Für das Spiel sind keine besonderen technischen Kenntnisse erforderlich.

## 2.4 Kundennutzen

Der Customer Value von Mystic Maze entsteht durch die Kombination aus leicht verständlicher Grundmechanik und taktischen Entscheidungsmöglichkeiten. Das Spiel kann im Webbrowser gestartet werden und benötigt kein physisches Spielmaterial. Die Software automatisiert dabei einen Teil der Spielorganisation. Ein weiterer Mehrwert entsteht dadurch, dass das Spiel von verschiedenen Personen am eigenen Endgerät gespielt werden kann. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich einen Bildschirm oder Eingabegeräte zu teilen. Gleichzeitig ist für eine lokale Partie keine Bereitstellung eines öffentlich erreichbaren Internetservers erforderlich.

- automatische Prüfung der Einhaltung der Spielregeln

- automatische Ermittlung erreichbarer Felder

- automatisches Verschieben der Spielkacheln

- automatische Verwaltung von Zielkarten

- automatische Prüfung von Siegbedingungen

- keine Vorbereitung oder Sortierung von Spielmaterial erforderlich

- gemeinsames Spielen über mehrere Endgeräte

## 2.5 Projektumfang

Für eine kontrollierbare Umsetzung wird zwischen Muss-Funktionen und möglichen Erweiterungen unterschieden.

Geplanter Kernumfang:

- webbasierte GUI

- Spielbrett mit 7 × 7 Kacheln

- unterschiedliche Labyrinthkacheltypen

- Drehung der freien Kachel

- Einschieben von Reihen und Spalten

- automatische Aktualisierung des Spielfelds

- Spielfiguren

- Wegfindung und Prüfung erreichbarer Felder

- Einsammeln von Artefakten

- Zielkarten

- Artefakt-Kacheln

- Portal-Kacheln

- Tor-Kacheln

- zwei unterschiedliche Spielcharaktere mit Sonderfähigkeiten

- Prüfung der Siegbedingung

- Start einer neuen Partie

- zwei Spieler an verschiedenen Endgeräten

- Betrieb der Endgeräte innerhalb desselben lokalen Netzwerks beziehungsweise WLANs

- Erstellen beziehungsweise Hosten einer lokalen Partie

- Beitritt zu einer bestehenden lokalen Partie

- webbasierte Client-Server-Kommunikation

- zentrale Verwaltung des Spielzustands durch den Server

- Synchronisation von Spielaktionen und Spielzuständen zwischen den Endgeräten

- Behandlung eines Verbindungsabbruchs durch eine verständliche Fehlermeldung

Mögliche Erweiterungen:

- Speichern des Spielstandes

- Bis 4 Spieler an verschiedenen Endgeräten

- Computergegner

- weitere Charaktere mit Sonderfertigkeiten

- weitere Spezialkacheln

- Zufallsereignisse

- verschiedene Schwierigkeitsgrade

- Statistiken

- Highscore

- Soundeffekte und Hintergrundmusik

Diese Erweiterungen sind nachrangig. Im Folgenden wird nur die Umsetzung des Kernumfangs betrachtet.

# 3. Risikomanagement

Softwareprojekte unterliegen technischen, organisatorischen und zeitlichen Risiken. Für Mystic Maze werden die wichtigsten Risiken bereits während der Konzeptionsphase identifiziert und bewertet.

Bewertungsmethode

Für jedes Risiko werden zwei Faktoren auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet:

- Eintrittswahrscheinlichkeit (E): 1 = sehr gering, 5 = sehr hoch

- Auswirkung (A): 1 = sehr gering, 5 = sehr schwerwiegend

Aus beiden Werten (E x A) ergibt sich das Risiko

Tabelle 1: Risikomatrix

| ID | Risiko | E | A | Risiko | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Projektumfang wird zu groß | 4 | 5 | 20 | MVP früh festlegen, Erweiterungen klar vom Kernumfang trennen |
| R02 | Spielfeldlogik ist komplexer als erwartet | 3 | 5 | 15 | Spielfeld- und Verschiebelogik früh entwickeln und testen |
| R03 | Fehler bei der Wegfindung | 3 | 4 | 12 | Algorithmus unabhängig von der GUI implementieren und Unit-Tests erstellen |
| R04 | Charakterfähigkeiten führen zu Regelkonflikten | 3 | 3 | 9 | Fähigkeiten begrenzen und Geschäftsregeln eindeutig dokumentieren |
| R05 | GUI benötigt mehr Entwicklungszeit als geplant | 3 | 4 | 12 | zunächst funktionale Minimal-GUI entwickeln, grafische Details später |
| R06 | Projektverzögerung durch unerwartete Fehler | 3 | 4 | 12 | Zeitpuffer vor der Finalisierung einplanen |
| R07 | Unzureichende Testabdeckung | 3 | 4 | 12 | Tests parallel zur Entwicklung statt ausschließlich am Projektende; Einsatz von Unittests während der Entwicklung |

Quelle: Eigene Darstellung

Als größtes Risiko wird derzeit ein zu großer Projektumfang mit Risiko 20 bewertet. Die Vielzahl möglicher Funktionen kann dazu führen, dass zu viel Entwicklungszeit für optionale Funktionen aufgewendet wird. Daher wird von Beginn an ein klar definierter Minimalumfang festgelegt.

Ein weiteres wesentliches Risiko liegt in der Spielfeld- und Wegfindungslogik. Da sich das Labyrinth nach jedem Zug verändert, muss zuverlässig bestimmt werden können, welche Kacheln miteinander verbunden sind und welche Felder von einer Spielfigur erreicht werden können. Diese Funktion gehört deshalb zu den ersten zu implementierenden und zu testenden Komponenten.

# 4. Zeitplanung

Die Entwicklung wird in mehrere Arbeitspakete (AP) gegliedert. Dadurch können Projektfortschritt und mögliche Verzögerungen leichter überwacht werden.

Tabelle 2: Arbeitspakete

| AP | Arbeitspaket | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| AP01 | Projektkonzeption | Spielidee, Zielgruppe, Projektumfang |
| AP02 | Projektdokumentation | Projektübersicht, Risiken, Zeitplanung |
| AP03 | Anforderungsanalyse | Stakeholder, User Stories, Qualitätsanforderungen |
| AP04 | Spezifikation | Datenmodell, Prozesse, Regeln und Schnittstellen |
| AP05 | Architektur | Technologieauswahl und Softwarearchitektur |
| AP06 | Implementierungssetup | Entwicklungsumgebung einrichten |
| AP07 | Grundlegende Spiellogik | Spielfeld, Kacheln, Spieler, Spielzustand |
| AP08 | Labyrinthmechanik | Drehen und Verschieben von Kacheln |
| AP09 | Bewegungslogik | Ermittlung erreichbarer Kacheln |
| AP10 | Ziele und Spezialmechaniken | Zielkarten, Portale, Tore |
| AP11 | Charaktere | Fähigkeiten und Regelprüfung |
| AP12 | GUI | Spielfeld, Bedienung und Anzeigen |
| AP13 | Server-Client-Kommunikation | Server-Client-Kommunikation, Verbindungsaufbau und Synchronisation des Spielzustands |
| AP14 | Dokumentation Architektur | Dokumentation der verwendeten Architektur |
| AP15 | Qualitätssicherung | Unit-, Integrations- und Systemtests |
| AP16 | Optimierung | Fehlerbehebung und Benutzerfreundlichkeit |
| AP17 | Projektabschluss | Dokumentation, Benutzeranleitung und finale Abgabe |

Quelle: Eigene Darstellung

Für einen Projektzeitraum von sechs Wochen sieht die Planung folgendermaßen aus:

Tabelle 3: Zeitplan

| Woche | Schwerpunkt | AP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektplanung | AP01, AP02, AP03, AP04 |
| 2 | Architekturauswahl, Projektsetup & Implementierungsstart | AP05, AP06, AP07, AP08 |
| 3 | Implementierung | AP09, AP10, AP11 |
| 4 | Implementierung & Dokumentation | AP12, AP13, AP14 |
| 5 | Test & Optimierung | AP15, AP16 |
| 6 | Projektabschluss | AP17 |

Quelle: Eigene Darstellung

Aus den Arbeitspaketen und der Zeitplanung lassen sich folgende Meilensteine (M) ableiten:

Tabelle 4: Meilensteine

| M | AP | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| M1: Projektplanung | 01–04 | Mit diesem Meilenstein sind die grundlegende Projektidee, die Projektplanung, die Anforderungen sowie die fachliche Spezifikation abgeschlossen. Damit liegt eine belastbare Grundlage für die anschließende technische Ausarbeitung und Umsetzung vor. |
| M2: Architekturauswahl | 05 | Die grundlegenden technologischen und architektonischen Entscheidungen für die Anwendung sind getroffen und dokumentiert. Dadurch ist festgelegt, auf welcher technischen Basis die weitere Entwicklung erfolgt. |
| M3: Grundspiel funktionsfähig | 06–13 | Zu diesem Zeitpunkt sind die wesentlichen Spielfunktionen umgesetzt. Dazu gehören insbesondere Spielfeld, Kachelmechanik, Bewegungslogik, Ziele, Spezialmechaniken, Charaktere und grafische Benutzeroberfläche, sodass eine vollständige Partie grundsätzlich durchgeführt werden kann. |
| M4: Dokumentation, Tests & Optimierung | 14–16 | Die verwendete Architektur wurde dokumentiert, die implementierte Anwendung wurde systematisch getestet und erkannte Fehler wurden behoben. Zusätzlich wurden Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und das allgemeine Verhalten der Anwendung optimiert. |
| M5: Projektabschluss | 17 | Mit diesem Meilenstein sind die Anwendung und die zugehörigen Projektdokumente vollständig fertiggestellt. Die finale Version ist damit für die abschließende Abgabe vorbereitet. |

Quelle: Eigene Darstellung

# Literaturverzeichnis

Ravensburger AG. (o. J.). Das verrückte Labyrinth | Gesellschaftsspiele | Ravensburger. Abgerufen 26. September 2026, von https://www.ravensburger.de/de-DE/produkte/spiele/gesellschaftsspiele-brettspiele/das-verrueckte-labyrinth-26955